SASD

Roadmap

SASD Desktop Secret Manager

Überarbeitete Roadmap passend zu Lastenheft, Pflichtenheft und Architekturupdate

| Dokumenttyp | Roadmap und Umsetzungsplanung |
| --- | --- |
| Projekt | SASD Desktop Secret Manager |
| Dokumentziel | Konsolidierte Reihenfolge für V1.0, V1.x, V2 und spätere Ausbaustufen |
| Stand | 18.05.2026 |
| Bezugsbasis | Überarbeitetes Lastenheft, überarbeitetes Pflichtenheft, Architekturupdate, Featuremap, bisherige Roadmap und Projektchats |
| Besondere Änderung | HTTPS/TLS-Zertifikatsverwaltung ist als eigener Roadmap-Baustein aufgenommen; ACME/PKI-Automation bleibt V3/später. |

Leserhinweis Diese Roadmap ist keine starre Commit-Liste. Sie beschreibt die fachlich sinnvolle Reihenfolge der nächsten Arbeitspakete, damit Sicherheit, Datenmodell, UI und Dokumentation nicht auseinanderlaufen.

# 1. Management Summary

Der bisherige Prototyp ist als V0.x-Stand einzuordnen: wichtige Grundlagen wie .svault, WinForms-Oberfläche, Gruppen, Tags, Suche, CRUD, Drag-and-Drop und Tests sind vorhanden. Für eine runde V1 fehlen jedoch noch mehrere sicherheits- und alltagsrelevante Bausteine. Die Roadmap ordnet diese Bausteine so, dass zunächst Schutzmechanismen und Datenverlustvermeidung stabilisiert werden, bevor neue fachliche Breite in Form der HTTPS/TLS-Zertifikatsverwaltung vollständig in UI und Modell kommt.

Die wichtigste Änderung gegenüber der bisherigen Roadmap ist ein eigener Zertifikatsstrang. Zertifikate werden nicht mehr nur als Zertifikatsbezug oder freies Zusatzfeld behandelt, sondern als eigener Secret-Typ mit Feldkonventionen, sicherer Anzeige, Suchbarkeit und späteren Ablaufwarnungen. Eine automatische ACME-, PKI- oder Deployment-Automation wird ausdrücklich nicht in V1 aufgenommen.

Kernentscheidung V1.0 soll eine runde lokale Erstversion sein: Clipboard-Schutz, Dirty-State, Auto-Lock, Passwortgenerator, Zertifikatseinträge, Backup-Härtung, Suche/Filter, Password-Safe-Import und Release-Härtung. Alles, was Cloud, Team, Browser-Automation, ACME/PKI oder Mobile betrifft, bleibt außerhalb von V1.

# 2. Quellenbasis und Änderung gegenüber der alten Roadmap

Die alte Roadmap konzentrierte sich ab Milestone 12 auf Secret-Komfort, Dirty-State, Auto-Lock, Master-Passwort-Änderung, Backup-Härtung, Passwortgenerator, Suche, Password-Safe-Import und Release-Härtung. Durch das überarbeitete Lastenheft, Pflichtenheft und Architekturupdate ist die Verwaltung von HTTPS/TLS-Zertifikaten hinzugekommen. Dadurch verschiebt sich die Reihenfolge leicht: Vor dem Zertifikats-UI müssen Clipboard-Schutz, Datenmodell und Secret-Klassifizierung stabil sein.

| Bleibt aus alter Roadmap | Milestones 12 bis 21 als Grundlage: Clipboard, Dirty-State, Auto-Lock, Generator, Backup, Suche, .psafe3-Import, Release-Härtung. |
| --- | --- |
| Neu aufgenommen | HTTPS/TLS-Zertifikate als eigener EntryType mit Domain/CN, SANs, Issuer, Fingerprint, ValidTo, Deployment und sensiblen Key-/PFX-Feldern. |
| Neu abgegrenzt | Keine ACME-Erneuerung, keine PKI-Verwaltung, keine automatischen Server-Deployments und kein Certificate-Transparency-Monitoring in V1. |
| Wichtiges Architekturprinzip | Neue Zertifikatslogik gehört in Domain/Application/ViewModels/Tests, nicht als ungeordneter Ausbau der MainForm. |

# 3. Leitentscheidungen für die Roadmap

Sicherheit und Datenverlustschutz kommen vor Komfortfeatures.

Das interne .svault-Modell bleibt führend; Password Safe bleibt Interop.

HTTPS/TLS-Zertifikate sind V1-relevant, aber nur als strukturierte lokale Verwaltung.

Private Keys, PFX/P12-Passwörter und Key-Passphrases werden als besonders kritische Secrets behandelt.

V1.x und V2 werden sauber geplant, dürfen aber die erste runde V1 nicht blockieren.

Die Dokumente, der Code und die Release-Notizen müssen dieselben Begriffe verwenden.

# 4. Versionen im Überblick

| Version | Ziel | Enthält | Nicht enthalten |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.x | Aktueller Prototyp | .svault, UI-Grundfunktionen, Gruppen, Tags, Suche, CRUD, Drag-and-Drop, Tests. | Keine produktive Freigabe. |
| V1.0 | Runde lokale Erstversion | Clipboard, Dirty-Schutz, Auto-Lock, Passwortgenerator, Zertifikatseinträge, Backup-Härtung, Suche/Filter, .psafe3-Import, Release-Härtung. | Cloud, Team, Mobile, Browser-Autofill, ACME/PKI. |
| V1.x | Härtung und Produktpolitur | Master-Passwort ändern, Generatorprofile, Tag-Verwaltung, Zertifikatswarnungen, Restore-Komfort, Produktpolitur. | Kein Architekturbruch. |
| V2 | Funktionsausbau | Cross-Vault, Historie, TOTP, Anhänge, Mehrsprachigkeit, Themes, optionale Online-Funktionen. | Keine Pflicht zur Cloud. |
| V3/später | Heikle Erweiterungen | Browser-Import, Passkeys, ACME/PKI, Team/Cloud/Mobile, Recovery-Konzept. | Nur nach separater Bewertung. |

# 5. Roadmap bis V1.0

Die folgende Reihenfolge ist bewusst sicherheitsorientiert. Clipboard-Schutz, Dirty-State und Auto-Lock stehen vor der Zertifikatsfunktion, weil Zertifikate besonders sensible Zusatzdaten wie private Schlüssel und PFX-Passwörter enthalten können.

| Milestone | Thema | Priorität | Abhängigkeit / Kernhinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| M12 | Clipboard-Schutz und Secret-Komfort | Muss | Die Zwischenablage ist im Alltag einer der riskantesten Offenlegungspunkte. Vor Zertifikats-Private-Key-Feldern muss eine zentrale Schutzlogik stehen. |
| M13 | Ungespeicherte Änderungen und Schutz vor Datenverlust | Muss | Die Anwendung verwaltet wertvolle Secrets. Datenverlust durch Neu, Öffnen, Beenden oder fehlerhafte Dirty-State-Logik wäre ein schwerer Vertrauensbruch. |
| M14 | Tresor sperren, entsperren und Auto-Lock | Muss | Ein Secret Manager muss Arbeitsunterbrechungen sicher behandeln. Offene Detailansichten, kopierte Werte und entsperrte Tresore dürfen nicht unbegrenzt sichtbar bleiben. |
| M15 | Passwortgenerator Basismodul | Muss | Der Generator verhindert, dass Nutzer neue schwache oder wiederverwendete Passwörter manuell erfinden müssen. Gruppenweite Default-Passwörter bleiben ausdrücklich verworfen. |
| M16 | Datenmodell-Konsolidierung und Secret-Typen | Muss | Vor spezialisierten Dialogen muss das Modell sauber festgelegt sein. HTTPS/TLS-Zertifikate dürfen nicht als zufällige Notiz- oder Custom-Hacks entstehen. |
| M17 | HTTPS/TLS-Zertifikatseinträge V1 | Muss | Die Zertifikatsverwaltung ist die wichtigste neue Anforderung aus den späteren Chats und muss sichtbar in V1 landen, ohne zu einer PKI-Suite auszuufern. |
| M18 | Backup-, Restore- und Dateikonflikt-Härtung | Muss | Ein Secret Manager darf bei Speicherfehlern nicht vertrauenswürdig wirken, wenn die Dateikette unsauber ist. Backups müssen verschlüsselt bleiben und Konflikte klar melden. |
| M19 | Suche, Filter und Tag-Verhalten alltagstauglich machen | Muss | Mit technischen Secrets und Zertifikaten reicht einfache Titelsuche nicht mehr. Wiederauffindbarkeit ist Kernnutzen. |
| M20 | Password-Safe-Import (.psafe3) mit Bericht | Muss | Die Herkunft aus Password Safe bleibt wichtig. Der Import muss ehrlich sein und darf das interne Modell nicht auf Fremdformatgrenzen reduzieren. |
| M21 | V1-Release-Härtung, Dokumentation und Paketierung | Muss | Vor einer ernsthaften Nutzung braucht das Projekt einen nachvollziehbaren Freigabestand mit Tests, Security-Review, Benutzerhinweisen und sauberer Dokumentation. |

## M12 - Clipboard-Schutz und Secret-Komfort

| Phase | V1.0 Abschluss |
| --- | --- |
| Priorität | Muss |
| Warum | Die Zwischenablage ist im Alltag einer der riskantesten Offenlegungspunkte. Vor Zertifikats-Private-Key-Feldern muss eine zentrale Schutzlogik stehen. |

### Umfang

Zentraler ClipboardProtectionService statt verteilter Timer-Logik in Controls.

Trennung zwischen sensiblen und nicht-sensiblen Copy-Aktionen.

Auto-Clear nach konfigurierbarer Standardzeit; Statusmeldung nach Copy und nach Clear.

Keine Secrets in Logs, Fehlermeldungen oder Debug-Ausgaben.

### Nicht enthalten

Kein Schutzversprechen gegen Malware oder Keylogger.

Keine globale Betriebssystem-Härtung.

### Abnahmekriterien

Sensible Felder werden kopiert und nach Ablauf der definierten Zeit geleert.

Nicht-sensitive Felder wie Host oder URL werden ohne Secret-Warnung behandelt.

Tests prüfen Timer-/Policy-Logik ohne fragile UI-Abhängigkeit.

### Mögliche Commit-Linie

Add central clipboard protection service

Wire sensitive copy actions through clipboard protection

Add tests for clipboard auto-clear policies

## M13 - Ungespeicherte Änderungen und Schutz vor Datenverlust

| Phase | V1.0 Abschluss |
| --- | --- |
| Priorität | Muss |
| Warum | Die Anwendung verwaltet wertvolle Secrets. Datenverlust durch Neu, Öffnen, Beenden oder fehlerhafte Dirty-State-Logik wäre ein schwerer Vertrauensbruch. |

### Umfang

Dirty-State konsistent über Eintrags-, Gruppen-, Tag-, Drag-and-Drop- und Zertifikatsänderungen.

Rückfragen bei Neu, Öffnen, Schließen und Beenden.

Statusleiste, Fenstertitel und Menüstatus sauber synchronisieren.

Abbruchpfade dürfen keine Daten still verwerfen.

### Nicht enthalten

Noch kein komplexes Undo-System.

Noch kein automatisches Merge bei parallelen Änderungen.

### Abnahmekriterien

Jeder fachlich relevante Änderungspfad setzt Dirty.

Speichern löscht Dirty nur nach erfolgreichem Schreiben.

Abbrechen in Dialogen verändert den Tresor nicht.

### Mögliche Commit-Linie

Add unsaved changes guard for new open and exit workflows

Refine dirty state synchronization across vault actions

Add tests for mutation dirty behavior

## M14 - Tresor sperren, entsperren und Auto-Lock

| Phase | V1.0 Abschluss |
| --- | --- |
| Priorität | Muss |
| Warum | Ein Secret Manager muss Arbeitsunterbrechungen sicher behandeln. Offene Detailansichten, kopierte Werte und entsperrte Tresore dürfen nicht unbegrenzt sichtbar bleiben. |

### Umfang

Manuelle Sperrfunktion für den aktiven Tresor.

Auto-Lock nach Inaktivität, optional später bei Minimieren.

Entsperren nur mit Master-Passwort des aktiven Tresors.

Beim Sperren Detailansicht leeren bzw. maskieren, Copy-Zustände zurücksetzen.

### Nicht enthalten

Kein Windows-Biometrie-/Hello-Login in V1.

Kein Multi-User-Lockmodell.

### Abnahmekriterien

Nach Lock sind keine Secrets sichtbar.

Falsches Passwort entsperrt nicht.

Nach korrektem Passwort wird der Arbeitskontext wiederhergestellt.

### Mögliche Commit-Linie

Add vault lock and unlock workflow

Add inactivity based auto-lock for open vaults

Clear sensitive UI state when vault locks

## M15 - Passwortgenerator Basismodul

| Phase | V1.0 Abschluss |
| --- | --- |
| Priorität | Muss |
| Warum | Der Generator verhindert, dass Nutzer neue schwache oder wiederverwendete Passwörter manuell erfinden müssen. Gruppenweite Default-Passwörter bleiben ausdrücklich verworfen. |

### Umfang

Generatorservice außerhalb der UI.

Dialog mit Länge, Zeichengruppen und optionalen Ausschlüssen.

Einfügen in Secret-Feld und geheime Zusatzfelder.

Sichere Standardwerte statt zu vieler verwirrender Optionen.

### Nicht enthalten

Noch keine komplexen Organisationsprofile je Kunde.

Noch keine firmweiten Richtlinien.

### Abnahmekriterien

Generator erzeugt reproduzierbar regelkonforme, zufällige Passwörter.

UI übernimmt Ergebnis nur bewusst.

Tests prüfen Längen, Zeichengruppen und Randfälle.

### Mögliche Commit-Linie

Add password generator service

Add password generator dialog with safe defaults

Add tests for password generation options

## M16 - Datenmodell-Konsolidierung und Secret-Typen

| Phase | V1.0 Abschluss |
| --- | --- |
| Priorität | Muss |
| Warum | Vor spezialisierten Dialogen muss das Modell sauber festgelegt sein. HTTPS/TLS-Zertifikate dürfen nicht als zufällige Notiz- oder Custom-Hacks entstehen. |

### Umfang

EntryType HttpsTlsCertificate ergänzen.

Feldkonventionen für Zertifikate, Datum, mehrzeilige Texte und geheime Schlüsselfelder festlegen.

ModelVersion und Migrationsverhalten prüfen.

Bestehende EntryTypes und CustomFieldKinds bereinigen.

### Nicht enthalten

Keine neue Klassenhierarchie pro Secret-Typ.

Keine externe Datenbank.

### Abnahmekriterien

Alte Tresore laden weiterhin.

Neue EntryTypes werden gespeichert und wieder geladen.

Unbekannte oder spätere Feldarten führen nicht zu Datenverlust.

### Mögliche Commit-Linie

Add HTTPS TLS certificate entry type

Consolidate custom field kinds and field conventions

Add model version tests for new entry types

## M17 - HTTPS/TLS-Zertifikatseinträge V1

| Phase | V1.0 Abschluss |
| --- | --- |
| Priorität | Muss |
| Warum | Die Zertifikatsverwaltung ist die wichtigste neue Anforderung aus den späteren Chats und muss sichtbar in V1 landen, ohne zu einer PKI-Suite auszuufern. |

### Umfang

Editierbereich für Zertifikatseinträge mit Identität, SANs, Gültigkeit, Aussteller/Fingerprint, Deployment und Secret-Key-Bereich.

Detailansicht mit Domain, ValidTo, Issuer, SANs und maskierten sensiblen Feldern.

Sichere Behandlung von PFX/P12-Passwort, Private-Key-Passphrase und PrivateKeyPem.

Suche über Domain, SANs, Issuer und DeploymentTarget vorbereiten.

### Nicht enthalten

Keine automatische ACME-Erneuerung.

Keine PKI-Verwaltung.

Keine automatischen Server-Deployments.

Keine Certificate-Transparency-Überwachung.

### Abnahmekriterien

Ein Zertifikatseintrag kann vollständig manuell erfasst, gespeichert, geschlossen und wieder geöffnet werden.

Private-Key-/PFX-Felder bleiben maskiert und laufen über Clipboard-Schutz.

Ablaufdatum und Domain sind ohne Secret-Reveal sichtbar.

### Mögliche Commit-Linie

Add certificate entry template and view model

Add certificate fields panel to entry edit dialog

Add tests for certificate secret redaction and search fields

## M18 - Backup-, Restore- und Dateikonflikt-Härtung

| Phase | V1.0 Abschluss |
| --- | --- |
| Priorität | Muss |
| Warum | Ein Secret Manager darf bei Speicherfehlern nicht vertrauenswürdig wirken, wenn die Dateikette unsauber ist. Backups müssen verschlüsselt bleiben und Konflikte klar melden. |

### Umfang

Atomisches Speichern nochmals überprüfen und dokumentieren.

Backup-Datei beim Überschreiben; klare UI-Hinweise zu Backup-Orten.

Fehlerfälle für falsches Passwort, beschädigte Datei, abgeschnittene Datei und Dateizugriff.

Konservative Konflikterkennung bei Zweitöffnung derselben Datei.

### Nicht enthalten

Noch kein komfortabler Restore-Assistent mit Historie.

Noch kein Cloud-/Sync-Konfliktmerge.

### Abnahmekriterien

Defekte Dateien werden sauber gemeldet.

Backup-Dateien enthalten keine Klartextdaten.

Parallele Schreibkonflikte werden verhindert oder deutlich angezeigt.

### Mögliche Commit-Linie

Improve backup and conflict handling for vault files

Add corruption and file access error handling

Document encrypted backup behavior

## M19 - Suche, Filter und Tag-Verhalten alltagstauglich machen

| Phase | V1.0 Abschluss |
| --- | --- |
| Priorität | Muss |
| Warum | Mit technischen Secrets und Zertifikaten reicht einfache Titelsuche nicht mehr. Wiederauffindbarkeit ist Kernnutzen. |

### Umfang

Suche über Titel, Benutzer/Principal, Gruppen, Tags, Typen, Notizen und nicht-geheime Zusatzfelder.

Typfilter und Tagfilter, besonders für Zertifikate, API, Datenbank und Mail.

Root-Ansicht mit verständlicher Gesamtübersicht.

Zertifikatssuche über CN/Domain, SANs, Issuer und DeploymentTarget.

### Nicht enthalten

Noch kein Volltextindex mit separater Indexdatei.

Noch kein globaler Cross-Vault-Search.

### Abnahmekriterien

Einträge werden über Zusatzfelder gefunden.

Typ-/Tagfilter können kombiniert werden.

Geheime Felder werden nicht versehentlich in Listen oder Logs ausgegeben.

### Mögliche Commit-Linie

Expand search to notes tags and custom fields

Add entry type and tag filters

Add certificate field search coverage

## M20 - Password-Safe-Import (.psafe3) mit Bericht

| Phase | V1.0 Abschluss |
| --- | --- |
| Priorität | Muss |
| Warum | Die Herkunft aus Password Safe bleibt wichtig. Der Import muss ehrlich sein und darf das interne Modell nicht auf Fremdformatgrenzen reduzieren. |

### Umfang

Reader/Importer über Interop.PasswordSafe-Schicht.

Mapping auf internes Modell mit Gruppen, Titel, Benutzer, Secret, URL, Notizen und Zusatzfeldern.

Importbericht mit Warnungen zu nicht abbildbaren Feldern.

Import in neuen oder bestehenden Tresor kontrolliert ermöglichen.

### Nicht enthalten

Kein vollständiger Roundtrip.

Kein .psafe3 als primäres Arbeitsformat.

Kein verlustbehafteter Export ohne Bericht.

### Abnahmekriterien

Testdatei wird importiert.

Mappingbericht ist nachvollziehbar.

Nicht abbildbare Inhalte verschwinden nicht still.

### Mögliche Commit-Linie

Add initial Password Safe reader and import mapping

Add import wizard and compatibility reporting

Add psafe import tests for lossy fields

## M21 - V1-Release-Härtung, Dokumentation und Paketierung

| Phase | V1.0 Abschluss |
| --- | --- |
| Priorität | Muss |
| Warum | Vor einer ernsthaften Nutzung braucht das Projekt einen nachvollziehbaren Freigabestand mit Tests, Security-Review, Benutzerhinweisen und sauberer Dokumentation. |

### Umfang

End-to-End-Testliste und manueller QA-Durchlauf.

Security-Review für Logs, Clipboard, Auto-Lock, Export/Import und Zertifikatsfelder.

README, Lastenheft, Pflichtenheft, Architektur, Roadmap und Benutzerkurzdoku aktualisieren.

Release-Notizen, Screenshots, Icon/Branding falls schon stabil.

### Nicht enthalten

Kein Marketing-Overkill.

Keine öffentlichen Sicherheitsversprechen über das reale Schutzmodell hinaus.

### Abnahmekriterien

dotnet restore/build/test grün.

Manueller V1-Testkatalog bestanden.

Dokumente und Repository sprechen dieselbe Sprache.

### Mögliche Commit-Linie

Harden release candidate for desktop secret manager v1

Finalize documentation and packaging for v1 release

Add manual QA checklist for v1

# 6. V1.x-Roadmap

V1.x enthält Folgeausbauten, die das Produkt deutlich angenehmer und robuster machen, ohne die Architektur neu zu erfinden. Diese Punkte sind wichtig, aber sie dürfen die V1.0-Freigabe nicht unnötig blockieren.

| Milestone | Thema | Version | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| M22 | Master-Passwort ändern und Re-Encryption | V1.x | Altes Passwort validieren, neues Passwort bewerten, Tresor mit neuem Schlüssel speichern, Fehlerfälle testen. Kein stiller Passwortwechsel ohne erfolgreiches Backup. |
| M23 | Generatorprofile und erweiterte Eintragsvorlagen | V1.x | Profile für typische Passwortlängen und Zeichensätze; Templates für Login, Datenbank, Mail, FTP/SFTP, API, Server und Zertifikat. Keine gruppenweiten Default-Passwörter. |
| M24 | Tag-Verwaltung und Bereinigungswerkzeuge | V1.x | Tag-Liste verwalten, Tags umbenennen/zusammenführen, unbenutzte Tags entfernen, Duplikate und inkonsistente Schreibweisen reduzieren. |
| M25 | Zertifikatsablauf-Warnungen und Zertifikatsübersicht | V1.x | Warnschwellen z. B. 30/14/7 Tage, Liste bald ablaufender Zertifikate, klare Anzeige ohne automatische Erneuerungsversprechen. |
| M26 | Restore-Komfort, rotierende Backups und LocalAppData-Sicherung | V1.x | Backup-Kette sichtbar machen, verschlüsselte zusätzliche Sicherungen, Restore-Hinweise. Keine Klartext-Exporte. |
| M27 | Produktpolitur und Integritätsprüfungen | V1.x | Eigenes Icon, konsistente Dialoge, kleinere Tastaturkürzel, begrenzte Hash-/Manifestprüfung eigener Dateien mit ehrlicher Schutzgrenze. |
| M28 | Optionale .psafe3-Export-Vorbereitung | V1.x/V2 | Nur für klar abbildbare Daten und immer mit Kompatibilitätsbericht. Zertifikatseinträge voraussichtlich nur verlustbehaftet; deshalb nicht erzwingen. |

# 7. V2-Roadmap

V2 erweitert den Funktionsumfang sichtbar. Der lokale Kern bleibt aber erhalten; V2 ist kein automatischer Wechsel zu Cloud, Team oder Mobile.

| Milestone | Thema | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| M30 | Cross-Vault-Komfort | Einträge zwischen geöffneten Tresoren kopieren, read-only Zweittresore, spätere Multi-Vault-Suche. Keine parallele unkontrollierte Schreibbearbeitung. |
| M31 | Passwort- und Secret-Historie | Kontrollierte Historie mit Begrenzung und Sicherheitswarnung. Alte Secrets erhöhen Risiko und brauchen klare Policies. |
| M32 | TOTP-Verwaltung | Optionaler Komfort, aber mit Hinweis auf geringere Faktortrennung, wenn Passwort und TOTP im selben Tresor liegen. |
| M33 | Verschlüsselte Anhänge | Zertifikatsdateien wie CRT/CER/PFX/Chain-Dateien und andere Anhänge verschlüsselt im Tresor ablegen; keine Klartextdateien im Arbeitsverzeichnis. |
| M34 | Mehrsprachigkeit und Themes | Deutsch/Englisch über Ressourcenmechanismus, Hell/Dunkel-Theme, ohne Fachlogik in UI-Strings zu verstecken. |
| M35 | Opt-in Online-Funktionen | Passwort-Leak-Prüfung, Update-Suche, News-Anzeige nur optional, transparent und datenschutzbewusst. |

# 8. V3 und spätere Konzepte

V3/später enthält Themen mit hohem Nutzen, aber auch höherem Risiko. Diese Punkte brauchen eigene Konzepte, weil sie Datenschutz, Plattformintegration, Betrieb, Haftung oder Teamprozesse berühren.

| Milestone | Thema | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| M40 | Browser-Import | Import aus Browsern erst nach Datenschutz-, Plattform- und Sicherheitsbewertung. Kein heimliches Auslesen. |
| M41 | Passkeys/WebAuthn-Konzept | Separates Konzept nötig, da Passkeys nicht wie klassische Passwörter modelliert werden sollten. |
| M42 | ACME-/PKI-/Deployment-Automation | Mögliche spätere Schwesterfunktion, nicht V1. Erfordert eigene Sicherheits-, Betriebs- und Haftungsbetrachtung. |
| M43 | Team-/Cloud-/Mobile-Strategie | Erst nach Produktreife des lokalen Kerns; berührt Rollen, Offboarding, Synchronisation, Datenschutz und Betrieb. |
| M44 | Recovery ohne Backdoor | Offizieller Recovery-Mechanismus nur als bewusst eingerichtetes Verfahren, niemals als versteckte Hintertür. |

# 9. Anforderungs-Mapping

Diese Matrix zeigt, wo die wichtigsten Anforderungen aus Lastenheft, Pflichtenheft und Architekturupdate in der Roadmap landen. Sie hilft, spätere Missverständnisse zu vermeiden.

| Anforderung | Roadmap-Entscheidung | Milestone |
| --- | --- | --- |
| Mehrere lokale Tresore | Bereits V0.x angelegt, V1 absichern | M13, M18, M21 |
| Clipboard-Autoclear | V1 Muss | M12 |
| Lock/Auto-Lock | V1 Muss | M14 |
| Passwortgenerator | V1 Basis, V1.x Profile | M15, M23 |
| HTTPS/TLS-Zertifikate | V1 Typ/Erfassung, V1.x Warnungen, V2 Anhänge, V3 ACME | M16, M17, M25, M33, M42 |
| Backups und Restore-Sicherheit | V1 robuste Basis, V1.x Komfort | M18, M26 |
| Suche/Filter/Tags | V1 alltagstauglich, V1.x Verwaltung | M19, M24 |
| Password-Safe-Import | V1 Import mit Bericht | M20 |
| Password-Safe-Export | Nicht V1; nur kontrolliert später | M28 |
| Master-Passwort ändern | V1.x Folgeausbau | M22 |
| Mehrsprachigkeit/Theme | V2 | M34 |
| Passwort-Historie/TOTP/Anhänge | V2 | M31, M32, M33 |
| Browser-Import/Passkeys/PKI/Team | V3/später nach separatem Konzept | M40-M43 |

# 10. Risiken und Gegenmaßnahmen

| Risiko | Bedeutung | Gegenmaßnahme |
| --- | --- | --- |
| Scope Creep durch Zertifikate | Zertifikate in V1 nur strukturieren, nicht erneuern oder deployen. | M16/M17 sauber abgrenzen; ACME/PKI in M42 verschieben. |
| Secret-Leaks in Logs oder Clipboard | Private Keys, PFX-Passwörter und Tokens sind besonders kritisch. | M12 vor M17 abschließen; Redaction-Tests einplanen. |
| MainForm wächst weiter monolithisch | Neue UI-Funktionen dürfen nicht die Form-Klasse aufblasen. | Application-Services und ViewModels pro Feature. |
| Import verliert Daten still | Password-Safe-Interop darf nicht vertrauensschädlich sein. | Importbericht und Negativtests in M20. |
| V1 dauert zu lange | Zu viele Komfortfunktionen können Release verhindern. | V1 strikt auf lokale runde Erstversion begrenzen; V1.x/V2 sichtbar parken. |

# 11. Empfohlene nächste konkrete Arbeitspakete

M12 vollständig abschließen und Clipboard-Schutz zentralisieren.

M13 Dirty-State und Datenverlustschutz über alle Aktionen stabilisieren.

M14 Lock/Auto-Lock implementieren, bevor weitere Secret-Felder hinzukommen.

M15 Passwortgenerator mit sicheren Standardwerten einbauen.

M16/M17 Zertifikatsmodell und Zertifikats-UI sauber umsetzen.

Danach erst Backup-Härtung, Suche/Filter, Password-Safe-Import und Release-Härtung finalisieren.

Pragmatische Empfehlung Die nächsten Commits sollten nicht sofort mit Zertifikaten beginnen. Zuerst Clipboard, Dirty-State und Auto-Lock stabilisieren. Danach kann der Zertifikatstyp sicher und sauber in Modell, UI und Tests integriert werden.

# 12. Definition of Done für V1.0

Ein neuer Tresor kann angelegt, gespeichert, geschlossen, wieder geöffnet und weiterbearbeitet werden.

Alle V1-Secret-Typen inklusive HTTPS/TLS-Zertifikat lassen sich strukturiert erfassen.

Geheime Werte bleiben standardmäßig maskiert und laufen beim Kopieren über die zentrale Clipboard-Schutzlogik.

Auto-Lock sperrt den Tresor zuverlässig und entfernt sichtbare Secrets aus der Oberfläche.

Backups bleiben verschlüsselt, Dateifehler werden verständlich gemeldet, und Speicherabbrüche führen nicht zu stiller Datenbeschädigung.

Suche und Filter finden technische Einträge über Titel, Typen, Gruppen, Tags, Notizen und nicht-geheime Zusatzfelder.

Password-Safe-Import erzeugt einen nachvollziehbaren Importbericht.

Tests und manueller QA-Katalog sind grün; Dokumente und README spiegeln den realen Stand.