SASD Security-/Threat-Model SASD Desktop Secret Manager

Security-/Threat-Model

Arbeits- und Entscheidungsgrundlage für Sicherheitsgrenzen, Bedrohungen, Kontrollen und V1-Release-Gates

| Metadatum | Wert |
| --- | --- |
| Dokumenttyp | Security-/Threat-Model |
| Projekt | SASD Desktop Secret Manager |
| Dokumentziel | Bedrohungen, Schutzgrenzen, Sicherheitsanforderungen, Kontrollen und Test-/Abnahmekriterien für die weitere Entwicklung festlegen. |
| Bezugsbasis | Überarbeitetes Lastenheft, Pflichtenheft, Architekturupdate, Roadmap, Featuremap, README und bisherige Projektchats. |
| Status | Arbeits- und Entscheidungsgrundlage; kein externes Security-Audit. |
| Stand | 2026-05-18 |

Leitgedanke Das Produkt soll Sicherheitsfunktionen ehrlich und überprüfbar umsetzen. Es schützt lokal gespeicherte Tresordateien und typische Fehlbedienungsrisiken, verspricht aber keinen vollständigen Schutz gegen ein bereits kompromittiertes Betriebssystem.

# Inhaltsübersicht

1. Management Summary

2. Zweck, Methode und Lesart

3. Systemkontext und Schutzumfang

4. Assets und Datenklassifizierung

5. Angreifer, Missbrauchsfälle und Annahmen

6. Trust Boundaries und Datenflüsse

7. Sicherheitsziele und Nicht-Ziele

8. Bedrohungskatalog und Risikobewertung

9. Sicherheitsanforderungen und Kontrollen

10. Spezielle Betrachtung HTTPS/TLS-Zertifikate

11. Import, Export, Backups und Recovery

12. Tests, Verifikation und Release-Gates

13. Offene Entscheidungen und ADR-Vorschläge

14. Roadmap-Einordnung

15. Referenzen

# 1. Management Summary

Der SASD Desktop Secret Manager ist eine lokale, offline-first nutzbare Windows-Anwendung zur Verwaltung klassischer und technischer Secrets. Aus Sicherheitssicht stehen vier Schutzbereiche im Mittelpunkt: verschlüsselte Tresordateien, sichere Bedienung entsperrter Secrets, robuste Dateiverarbeitung und kontrollierte Interoperabilität. Neu ausdrücklich zu betrachten ist die HTTPS/TLS-Zertifikatsverwaltung, weil private Schlüssel, PFX/P12-Dateien und Key-Passphrases dieselbe oder höhere Kritikalität wie Passwörter besitzen.

Die wichtigste Sicherheitsentscheidung lautet: Das interne .svault-Format bleibt führend, die Security-Schicht kapselt KDF, Verschlüsselung, Clipboard-Schutz, Passwortgenerator, Auto-Lock und Redaction-Regeln, und Interop-Funktionen dürfen keine stillen Datenverluste oder Klartext-Leaks erzeugen. V1 muss insbesondere Clipboard-Autoclear, Auto-Lock, Datenverlustschutz, Passwortgenerator, Zertifikatseintrag und .psafe3-Import kontrolliert schließen.

Ergebnis der Threat-Modellierung Die Grundarchitektur muss nicht neu erfunden werden. Sie benötigt aber verbindliche Security-Gates für Clipboard, Auto-Lock, Logs, Import/Export, Zertifikatsfelder, Backups, KDF-Agilität und Release-Härtung.

# 2. Zweck, Methode und Lesart

Dieses Dokument ist kein formales Penetrationstest-Ergebnis und kein externes Security-Audit. Es ist ein projektinternes Threat Model, das die Anforderungen aus Lastenheft, Pflichtenheft, Architektur, Featuremap und Roadmap in prüfbare Sicherheitsentscheidungen überführt.

Methodisch orientiert sich das Dokument an einer STRIDE-nahen Betrachtung: Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service und Elevation of Privilege werden auf den lokalen Desktop-Kontext übertragen. Zusätzlich werden Bedienfehler, Import-/Export-Risiken, Backup-/Restore-Risiken und Zertifikatsrisiken betrachtet. Für jede Bedrohung werden Gegenmaßnahmen, Versionszuordnung und Testbarkeit festgelegt.

Lesart Dieses Dokument soll Entwickler nicht mit abstrakten Sicherheitsbegriffen überfrachten, sondern konkrete Entscheidungen liefern: Was ist geschützt, was ist nicht geschützt, welche Kontrollen sind Pflicht, und woran erkennen wir vor V1, dass die Sicherheitsbasis tragfähig ist?

# 3. Systemkontext und Schutzumfang

Der Schutzumfang betrifft V1 als lokalen Einzelbenutzer-Secret-Manager. Keine V1-Ziele sind Cloud-Synchronisation, Team-Sharing, Mobile-Clients, Browser-Autofill, vollautomatische PKI/ACME-Abläufe und Enterprise-PAM. Mehrere unabhängige Tresore sind dagegen ausdrücklich Teil des Kerns.

Geschützt werden sollen insbesondere Diebstahl oder Verlust von Tresordateien, neugierige Mitleser am Arbeitsplatz, unbeabsichtigte Offenlegung über UI/Clipboard/Logs, Datenverlust beim Speichern, Fehlbedienung, beschädigte Importdateien und unsichere Exporte. Nicht vollständig beherrschbar sind Malware, Keylogger, RAM-Auslese, kompromittierte Windows-Konten und manipulierte Installationsumgebungen.

Schutzgrenze Ein lokaler Secret Manager kann den Verlust einer verschlüsselten Tresordatei abfedern. Er kann aber kein kompromittiertes Betriebssystem zuverlässig reparieren. Diese Grenze muss im README, in der Benutzerkurzdoku und im Sicherheitsdokument sichtbar bleiben.

| Komponente | Verantwortung | Sicherheitsrelevanz |
| --- | --- | --- |
| WinForms UI | Tresor öffnen, Einträge anzeigen, Reveal/Copy, Dialoge, Warnungen. | Darf keine Kryptografie selbst implementieren und keine Secrets ungefragt anzeigen. |
| Application | Use Cases, Validierung, Suche, EntryMutation, Zertifikats-ViewModels. | Muss Secret-Klassifizierung durchreichen und Fehlbedienung abfangen. |
| Domain | Vault, Entry, Group, Tag, CustomField, EntryType. | Führt fachliche Secret-Kennzeichnung und strukturierte Zertifikatsfelder. |
| Security | KDF, Verschlüsselung, Passwortgenerator, Clipboard, Auto-Lock, Redaction. | Sicherheitskritischer Kern, muss testbar bleiben. |
| Storage | .svault, atomisches Schreiben, Backups, Fehlerbehandlung, Migration. | Schützt persistente Daten und verhindert Datenverlust. |
| Interop.PasswordSafe | Import, Mapping, Importbericht, später Export. | Fremddateien sind untrusted input. |

# 4. Assets und Datenklassifizierung

Die Sicherheitslogik darf nicht nur an einzelnen UI-Schaltflächen hängen. Entscheidend ist eine stabile Klassifizierung der Daten. Ein Feld, das fachlich ein Secret ist, muss in UI, Suche, Copy-Aktion, Log, Importbericht, Export und Test denselben Schutzstatus behalten.

| ID | Asset | Klasse | Owner | Schutzanforderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Master-Passwort | C5 - höchst kritisch | Benutzer | Nie speichern, nie loggen, nur im Entsperrkontext verwenden. |
| A-02 | Abgeleiteter Vault-Key | C5 - höchst kritisch | Security-Schicht | Nur im Speicher während entsperrter Sitzung; keine Persistenz. |
| A-03 | .svault-Datei | C4 - verschlüsselte Secrets | Storage | Diebstahl muss durch KDF + AEAD abgefedert werden; Integrität prüfen. |
| A-04 | SecretEntry.Secret | C4 - Secret | Domain/Storage | Passwörter, Tokens, API-Secrets, PFX-Passwörter, Key-Passphrases. |
| A-05 | CustomField mit IsSecret | C4 - Secret | Domain/Application | Geheime Zusatzfelder maskieren, Clipboard schützen, nicht loggen. |
| A-06 | HTTPS/TLS Private Key / PFX/P12 | C4/C5 - hochkritisches Secret | Domain/Storage | Besonders restriktiv behandeln; keine Vorschau oder Exporte ohne Warnung. |
| A-07 | Nicht-geheime Zertifikatsmetadaten | C2/C3 - technisch sensibel | Domain/Application | Domain, SANs, Issuer, Fingerprint, ValidTo; suchbar, aber nicht unnötig veröffentlichen. |
| A-08 | Gruppen, Tags, Titel, Notizen | C2/C3 | Domain/Application | Können interne Struktur verraten; abhängig vom Inhalt vertraulich behandeln. |
| A-09 | App-Konfiguration / MRU-Liste | C1/C2 | UI/Infrastructure | Keine Secrets und keine Master-Passwörter speichern. |
| A-10 | Logs und Fehlerberichte | C1/C2, niemals C4/C5 | Security/UI | Redaction erzwingen; keine kompletten Connection Strings mit Passwort. |
| A-11 | Backups | C4 - wie Primärdatei | Storage | Verschlüsselt, versioniert, kontrolliert wiederherstellbar. |
| A-12 | Import-/Exportdateien | C4/C5 bei Klartext | Interop/UI | Gefährlichster Migrationsmoment; Warnungen und sichere Abläufe notwendig. |

## 4.1 Datenklassen

| Klasse | Beispiele | Regel |
| --- | --- | --- |
| C0 Öffentlich | README, Screenshots, nicht-sensitive Dokumentation. | Darf veröffentlicht werden, muss aber keine internen Secrets enthalten. |
| C1 Lokal nicht geheim | Fensterposition, UI-Theme, Sprache, nicht-sensitive Preferences. | Darf außerhalb des Tresors liegen; trotzdem keine unnötige Preisgabe. |
| C2 Technisch intern | Gruppennamen, Tags, Provider, Hostnamen, Projektnamen. | Nicht automatisch geheim, aber für SASD oder Kunden oft vertraulich. |
| C3 Sensible Metadaten | Interne Servernamen, Deployment-Ziele, Zertifikatsdomains, Kundenbezug. | Nicht wie Passwort behandeln, aber im Export/Log sparsam verwenden. |
| C4 Secrets | Passwörter, Tokens, API-Keys, Private Keys, PFX-Passwörter, TOTP-Seeds. | Immer maskieren, nur kontrolliert kopieren, niemals loggen, nie unverschlüsselt speichern. |
| C5 Schlüsselmaterial | Master-Passwort, abgeleiteter Vault-Key, Entschlüsselungskontext. | Höchste Schutzklasse; möglichst kurzlebig, keine Persistenz, keine Diagnoseausgabe. |

# 5. Angreifer, Missbrauchsfälle und Annahmen

Das Threat Model betrachtet nicht nur böswillige Angreifer. Bei einem Secret Manager sind Benutzerfehler, falsche Exporte, Debug-Logs, zu lange gefüllte Zwischenablagen und falsche Schutzversprechen ebenso gefährlich wie klassische Angriffe.

| ID | Akteur/Risiko | Fähigkeit | Relevanz |
| --- | --- | --- | --- |
| TA-01 | Neugieriger lokaler Mitleser | Sieht Bildschirm oder Zwischenablage kurzzeitig. | Reveal/Copy, Auto-Lock, Maskierung. |
| TA-02 | Finder/Dieb einer Tresordatei | Besitzt .svault oder Backup, aber nicht das Master-Passwort. | KDF, AEAD, starke Master-Passphrase. |
| TA-03 | Benutzerfehler | Löscht, verschiebt, exportiert oder überschreibt versehentlich Daten. | Bestätigungen, Dirty-State, Backups, Importberichte. |
| TA-04 | Malware/Keylogger auf Windows | Liest Tastatur, RAM, Clipboard oder Prozessspeicher. | Nicht vollständig beherrschbar; ehrliche Schutzgrenze. |
| TA-05 | Manipulierte Importdatei | Fehlerhafte oder bösartige .psafe3-/CSV-Datei. | Parser-Härtung, Größenlimits, Fehlerbehandlung, keine Codeausführung. |
| TA-06 | Supply-Chain-/Installer-Angreifer | Manipuliert Binärdateien oder Release-Paket. | Checksums, Signierung später, Integritätsprüfung als begrenzte Maßnahme. |
| TA-07 | Künftiger Online-/Leak-Service-Risikoakteur | Entsteht erst bei optionalen Online-Funktionen. | Opt-in, Datenschutzprüfung, keine Secret-Übertragung. |
| TA-08 | SASD-internes Offboarding-/Organisationsrisiko | Spätere Teamnutzung ohne Rollen/Offboarding. | Für V1 nicht im Scope; für Team/Cloud separat modellieren. |

## 5.1 Grundannahmen

Der Benutzer arbeitet auf einem grundsätzlich vertrauenswürdigen Windows-System.

Die Anwendung läuft als normaler Benutzerprozess ohne Kernel-, HSM- oder Secure-Enclave-Schutz.

Die Tresordatei kann in fremde Hände geraten; das Master-Passwort soll dann die entscheidende Barriere bleiben.

Ein kompromittiertes Betriebssystem kann durch die Anwendung nur begrenzt abgefedert werden.

V1 ist offline-first; spätere Online-Funktionen brauchen ein eigenes Datenschutz- und Threat-Model-Update.

# 6. Trust Boundaries und Datenflüsse

Trust Boundaries markieren Stellen, an denen Daten eine andere Vertrauenszone betreten: vom UI in die Security-Schicht, von der Anwendung ins Dateisystem, vom Detailbereich in die Windows-Zwischenablage oder von einer Fremddatei in das interne Modell.

| ID | Boundary | Beispiele | Hauptgefahr |
| --- | --- | --- | --- |
| TB-01 | Benutzer/UI | Eingabe von Master-Passwort, Secret-Reveal, Copy, Import/Export-Bestätigung. | Fehlbedienung und Shoulder Surfing. |
| TB-02 | App-Prozess / Windows-Benutzerkonto | WinForms, .NET Runtime, Speicher, Dialoge. | Malware/RAM/Keylogger nur begrenzt beherrschbar. |
| TB-03 | Dateisystem | .svault, .tmp, .bak, LocalAppData, MRU. | Diebstahl, Beschädigung, parallele Bearbeitung. |
| TB-04 | Zwischenablage | Copy von Passwort, Token, Private Key, Fingerprint, URL. | Andere Programme können Clipboard lesen. |
| TB-05 | Import-/Exportgrenze | .psafe3, CSV, spätere Fremdformate. | Malformed files, Mapping-Verlust, Klartextdateien. |
| TB-06 | Backup-/Sync-Orte | Lokale Backups, externe Datenträger, Nextcloud/Syncthing später. | Verlust, Diebstahl, alte Schlüsselstände. |
| TB-07 | Optionale Online-Dienste | Update, News, Leak-Prüfung, spätere ACME/PKI. | Datenschutz, Telemetrie, unbeabsichtigte Secret-Übertragung. |

## 6.1 Datenflüsse

| ID | Fluss | Daten | Sicherheitsregel |
| --- | --- | --- | --- |
| DF-01 Tresor anlegen | Benutzer -> UI -> Security/KDF -> Storage -> .svault | Master-Passwort, KDF-Parameter, leerer Vault | Starkes Passwort, versionierter Header, kein Logging. |
| DF-02 Tresor öffnen | .svault -> Storage -> Security -> Domain -> UI | Ciphertext, Salt, Nonce, Tag, Master-Passwort | Header prüfen, AEAD validieren, falsches Passwort klar melden. |
| DF-03 Eintrag bearbeiten | UI -> Application -> Domain -> Dirty-State | Entry, CustomFields, Tags, Zertifikatsfelder | Validierung, Secret-Maskierung, Änderung nachvollziehen. |
| DF-04 Secret kopieren | UI/Detail -> ClipboardProtectionService -> Windows Clipboard | Passwort, Token, Private Key, PFX-Passwort | Auto-Clear, Statusfeedback, keine Logs. |
| DF-05 Auto-Lock | Inaktivitätsdetektor -> Session/LockService -> UI | Entsperrter Vault-Kontext | Sichtbare Secrets leeren/maskieren, erneutes Master-Passwort verlangen. |
| DF-06 Speichern/Backup | Domain -> Storage -> tmp -> backup -> .svault | Serialisierte Vault-Nutzlast | Atomisch, verschlüsselte Backups, Fehler robust behandeln. |
| DF-07 .psafe3-Import | Importdatei -> Interop -> Mapping -> Importbericht -> Vault | Fremdformatdaten | Nicht still verlieren, keine Klartext-Leaks, Parser defensiv. |
| DF-08 Zertifikatseintrag | UI -> Application -> Domain/CustomFields -> Storage | CN/SAN/Issuer/Fingerprint/Private Key/PFX | Metadaten suchbar, Private-Key-Felder besonders geschützt. |
| DF-09 Klartext-Export später | Vault -> Export-Assistent -> Warnung -> Datei | CSV/JSON/Kompatibilitätsexport | Default nein, Warnung, Zielpfad, sichere Nachbearbeitung dokumentieren. |

# 7. Sicherheitsziele und Nicht-Ziele

## 7.1 Sicherheitsziele

Vertraulichkeit verschlüsselter Tresore auch bei Verlust der Datei.

Integrität von Vault-Dateien durch authentifizierte Verschlüsselung und Formatprüfung.

Kontrollierte Sichtbarkeit von Secrets in UI, Clipboard und Logs.

Robuste Dateiverarbeitung ohne stille Datenverluste.

Sichere, nachvollziehbare Import-/Export-Prozesse.

Ehrliche Schutzgrenzen und keine versteckte Recovery-Backdoor.

Zertifikatsdaten als eigener Secret-Kontext mit besonderer Behandlung privater Schlüssel.

## 7.2 Nicht-Ziele

Kein Schutzversprechen gegen vollständig kompromittierte Systeme, Keylogger oder RAM-Auslese.

Keine Cloud-, Team-, Mobile- oder Browser-Autofill-Sicherheit in V1.

Keine automatische ACME-/PKI-/Deployment-Automation in V1.

Keine virtuelle Tastatur als Kernfunktion.

Keine 1:1-Unterordnung unter Password Safe, wenn dadurch das interne Modell unsicher oder unvollständig würde.

# 8. Bedrohungskatalog und Risikobewertung

Bewertung: H = hoher Schaden bzw. hohe Priorität, M = mittel, L = niedrig. Die Priorität richtet sich nach Schaden, Eintrittswahrscheinlichkeit und Nähe zur V1-Abnahme. Die Einschätzung ist bewusst pragmatisch und soll die Umsetzung steuern, nicht ein formales Audit ersetzen.

| ID | Bedrohung | Impact | Likelihood | Priorität | Kontrollen | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-001 | Diebstahl einer .svault-Datei oder Backup-Datei | H | M | H | PBKDF2-SHA256 aktuell mit starken Parametern, AES-256-GCM, KDF-Parameter im Header, starke Master-Passphrase, verschlüsselte Backups. | V1 |
| T-002 | Schwaches Master-Passwort erleichtert Offline-Angriff | H | M | H | Passwortstärke-Warnung, Empfehlung langer Passphrase, optional spätere Blocklist/Policy; kein trügerisches Sicherheitsversprechen. | V1/V1.x |
| T-003 | Manipulierte oder beschädigte Vault-Datei | H | M | M | AEAD-Tag, Header-/Versionsprüfung, klare Fehlermeldung, keine stille Teilrettung als Erfolg. | V1 |
| T-004 | Datenverlust durch Abbruch beim Speichern | H | M | M | Temporäre Datei, atomisches Ersetzen, Backup vor Überschreiben, Flush/Fehlerbehandlung. | V1 |
| T-005 | Secret bleibt zu lange in der Zwischenablage | H | H | H | Zentraler ClipboardProtectionService, Auto-Clear, Statusfeedback, manuelles Clear, Tests. | V1 |
| T-006 | Shoulder Surfing / neugieriger Blick auf UI | M | H | M | Secrets standardmäßig maskiert, Reveal explizit, Auto-Lock, Detailansicht nach Lock leeren. | V1 |
| T-007 | Secrets landen in Logs oder Fehlerdialogen | H | M | H | Redaction-Regeln, keine kompletten Connection Strings mit Passwort, Tests für Log-Ausgaben. | V1 |
| T-008 | Lokale App-Einstellungen enthalten vertrauliche Inhalte | M | M | M | Nur nicht-geheime MRU/Preferences außerhalb des Vaults; AppData prüfen. | V1.x |
| T-009 | Malware, Keylogger oder RAM-Auslese auf kompromittiertem System | H | M | H | Ehrliche Nicht-Ziel-Abgrenzung; Auto-Lock/Maskierung mindert nur Nebenrisiken. | Dokumentation |
| T-010 | Manipulierte .psafe3-Datei triggert Parserfehler oder Datenverlust | M | M | M | Defensiver Import, Größenlimits, klare Fehler, Importbericht, keine Codeausführung. | V1 |
| T-011 | CSV-/Klartextexport wird vergessen oder synchronisiert | H | M | H | Klartext-Export nicht V1; später Warnung, Bestätigung, sichere Löschhinweise. | V2 |
| T-012 | Private Keys/PFX-Passwörter bei Zertifikaten werden versehentlich offenbart | H | M | H | Eigene Secret-Klassifizierung, Maskierung, kein Log, kein Klartextindex, Clipboard-Schutz. | V1 |
| T-013 | Zertifikatsablauf wird übersehen | M | M | M | ValidTo prominent anzeigen; V1.x Warnschwellen und Ablaufübersicht. | V1.x |
| T-014 | Silent Data Loss beim Import/Export wegen fremder Formate | M | M | M | Mapping-Bericht, Warnungen, nicht abbildbare Daten kennzeichnen. | V1/V1.x |
| T-015 | Parallele Bearbeitung desselben Tresors überschreibt Änderungen | M | M | M | Dateisperre/Lockfile oder konservative Zweitöffnung, Dirty-State und Konfliktmeldung. | V1 |
| T-016 | Unsichere Recovery wird zur Backdoor | H | L | H | Keine versteckte Recovery; späteres Recovery nur explizit, dokumentiert und optional. | V3 |
| T-017 | Schwacher Passwortgenerator erzeugt vorhersagbare Secrets | H | M | H | Kryptografischer Zufallszahlengenerator, Generatoroptionen testen, keine Math.Random-Nutzung. | V1 |
| T-018 | Manipulierte Programmdateien oder Release-Pakete | H | L/M | M | Checksums/Release-Prozess; spätere Signierung; Integritätsprüfung als begrenzte Zusatzmaßnahme. | V1.x |
| T-019 | Online-Funktionen übertragen sensible Daten | H | L | H | Offline-first; Update/News/Leak nur opt-in, datensparsam, ohne Secret-Upload. | V2/V3 |
| T-020 | Falsche Bedienung löscht/verschiebt viele Einträge | M | M | M | Bestätigungen, Undo später, Backup, Statusfeedback. | V1/V2 |

# 9. Sicherheitsanforderungen und Kontrollen

Die folgenden Kontrollen sind als verbindliche Sicherheitsanforderungen zu behandeln. Sie sollen in Code, Tests, Dokumentation und Release-Prozess wiederzufinden sein.

| ID | Kontrolle | Anforderung | Nachweis |
| --- | --- | --- | --- |
| S-001 | Schutzgrenze ehrlich dokumentieren | Produkt behauptet nicht, Malware/Keylogger/RAM-Angriffe vollständig zu neutralisieren. | README, Benutzerkurzdoku, Security-Dokument. |
| S-002 | KDF-Agilität | KDF-Parameter pro Vault speichern; spätere Argon2id-Migration ermöglichen, ohne alte Vaults still zu brechen. | Storage-/Security-Tests, Formatversion. |
| S-003 | Authentifizierte Verschlüsselung | Vault-Nutzlast nur mit authentifizierter Verschlüsselung speichern; Manipulation muss auffallen. | Tamper-Tests mit geänderter Datei. |
| S-004 | Keine Secrets außerhalb des Vaults | MRU, Preferences, Logs und temporäre Dateien dürfen keine Secrets enthalten. | Code-Review, Grep-/Unit-Tests, manuelle QA. |
| S-005 | Zentrale Secret-Klassifizierung | Entry.Secret und CustomField.IsSecret steuern Maskierung, Copy-Verhalten, Logging und Suche. | Domain-/Application-Tests. |
| S-006 | Clipboard-Schutz | Alle sensiblen Copy-Aktionen laufen über denselben Service mit Auto-Clear. | Unit- und manuelle UI-Tests. |
| S-007 | Auto-Lock | Nach Inaktivität sperren, UI maskieren/leeren, erneutes Master-Passwort verlangen. | Manuelle Abnahme und Session-Tests. |
| S-008 | Redaction-Regeln | Logs und Fehlermeldungen enthalten keine Secrets, Tokens, Private Keys oder PFX-Passwörter. | Negativtests mit Testsecrets. |
| S-009 | Backup-Sicherheit | Backups bleiben verschlüsselt und gelten schutzfachlich wie Primärdateien. | Backup/Restore-Tests. |
| S-010 | Import defensiv behandeln | Fremddateien nie vertrauen; Fehler klar melden; Mapping nicht still verlieren. | Interop-Tests mit beschädigten/ungewöhnlichen Dateien. |
| S-011 | Export mit Warnung | Klartext-Export nur explizit, später mit Warnung und Nachbearbeitungshinweisen. | V2-Konzept/UX-Test. |
| S-012 | Zertifikats-Private-Keys besonders schützen | PrivateKeyPem, PFX/P12, Passphrases und PFX-Passwörter sind hochkritische Secrets. | Zertifikats-UI- und Log-Tests. |
| S-013 | Datenverlustschutz | Dirty-State, Bestätigungen und atomisches Schreiben verhindern stille Verluste. | E2E-Abnahme. |
| S-014 | Release-Härtung | Vor V1 Security-Review auf Logs, Clipboard, Lock, Import, Backup und Zertifikate. | Release-Gate. |

# 10. Spezielle Betrachtung HTTPS/TLS-Zertifikate

HTTPS/TLS-Zertifikate sind in V1 keine PKI-Plattform, sondern strukturierte Secret-Einträge. Die Anwendung soll Domain/CN, SANs, Issuer, Fingerprint, ValidTo und Deployment-Ziel zuverlässig erfassen und suchen können. Private Schlüssel, PFX/P12-Passwörter und Key-Passphrases sind Secrets höchster Kritikalität.

Zertifikatsregel CertificatePem ist in der Regel öffentlicher Zertifikatstext. PrivateKeyPem, PFX/P12-Inhalte, PFX-Passwort und Key-Passphrase sind Secrets. Die UI muss diese Felder deutlich unterscheiden und darf private Schlüssel niemals in Listen, Logs oder ungeschützten Vorschauen anzeigen.

| ID | Zertifikatsbedrohung | Gegenmaßnahme |
| --- | --- | --- |
| C-T01 | Private Key wird in Detailansicht oder Liste sichtbar | Key-Felder in eigener Gruppe, immer maskiert, keine Listen-Spalte. |
| C-T02 | PFX-Passwort wird als normales Textfeld gespeichert | FieldKind Secret und IsSecret erzwingen; Template macht sensible Felder eindeutig. |
| C-T03 | CertificatePem wird mit PrivateKeyPem verwechselt | Feldnamen und UI-Beschriftungen klar trennen; Warnung bei "BEGIN PRIVATE KEY" im Zertifikatstext. |
| C-T04 | Ablaufdaten werden nicht gepflegt | ValidTo als sichtbares Datum; V1.x Ablaufwarnungen; Sortierung nach ValidTo. |
| C-T05 | Zertifikatsdateien als Klartext-Anhänge später | Anhänge erst V2 mit Verschlüsselung, Typprüfung und Größenlimits. |
| C-T06 | ACME-/PKI-Automation gefährdet Systeme | Nicht V1; separates Betriebskonzept mit Rollen, Logging, Rollback und Zugriffsschutz. |

# 11. Import, Export, Backups und Recovery

Import und Export sind Sicherheitsgrenzen. Der .psafe3-Import gehört zu V1, darf aber keine stillen Datenverluste erzeugen. Klartext-Exporte gehören nicht in V1 und müssen später mit Warnung, Bestätigung, Nachbearbeitungshinweisen und möglichst klarer Lösch-/Aufräumlogik umgesetzt werden. Backups müssen denselben Schutz wie die Primärdatei besitzen. Recovery darf nie eine versteckte Backdoor werden.

| Bereich | V1-Regel | Spätere Regel |
| --- | --- | --- |
| Password-Safe-Import | Reader/Mapper/Importbericht; defensiver Umgang mit Fremddateien. | Export nur mit Kompatibilitätsbericht und Verlusthinweisen. |
| CSV-/Klartextexport | Nicht Bestandteil der V1-Abnahme. | Nur explizit, gewarnt, dokumentiert und mit Aufräumhinweisen. |
| Backups | Verschlüsselte Backup-Dateien, keine Klartext-Sicherungen. | Restore-Assistent und zusätzliche Backup-Orte. |
| Recovery | Keine Hintertür, kein Entwickler-Notzugang. | Nur offizielles, dokumentiertes Recovery-Konzept ohne Backdoor. |
| Zertifikatsdateien | Keine erzwungenen Binäranhänge in V1. | V2: verschlüsselte Anhänge mit Typ-/Größenprüfung. |

# 12. Tests, Verifikation und Release-Gates

Sicherheit muss überprüfbar sein. Für V1 reicht es nicht, Sicherheitsfeatures im README zu nennen. Sie müssen durch Unit-Tests, Integrationstests und manuelle QA mit reproduzierbaren Schritten nachgewiesen werden.

| ID | Test | Erwartetes Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| ST-001 | Wrong-password-Test | Öffnen mit falschem Master-Passwort liefert sauberen Fehler, keine Teilentschlüsselung. |
| ST-002 | Tamper-Test | Geänderte Bytes in Ciphertext/Header werden erkannt; kein Vault wird als gültig akzeptiert. |
| ST-003 | Truncated-file-Test | Abgeschnittene Datei wird erkannt und verständlich gemeldet. |
| ST-004 | Atomic-save-Test | Simulierter Schreibabbruch beschädigt vorhandenen Tresor nicht. |
| ST-005 | Backup-restore-Test | Backup lässt sich nachvollziehbar öffnen, wenn Primärdatei beschädigt ist. |
| ST-006 | Clipboard-autoclear-Test | Sensible Werte werden kopiert und nach Zeit X entfernt; nicht-sensitive Copy-Aktionen bleiben korrekt. |
| ST-007 | Lock-Test | Nach Auto-Lock sind Detailfelder maskiert/geleert; Entsperren verlangt Master-Passwort. |
| ST-008 | Log-redaction-Test | Testsecrets, Tokens, Private Keys und PFX-Passwörter erscheinen nicht in Logs. |
| ST-009 | Certificate-secret-Test | PrivateKeyPem, PFX-Passwort und Passphrase sind maskiert, nicht in Suchtreffern offen sichtbar. |
| ST-010 | Certificate-search-Test | Domain, SANs, Issuer, Fingerprint und DeploymentTarget werden gefunden. |
| ST-011 | Import-malformed-Test | Beschädigte .psafe3-Dateien führen nicht zu Absturz oder Datenverlust. |
| ST-012 | Import-report-Test | Nicht abbildbare Felder werden im Bericht sichtbar, nicht still verworfen. |
| ST-013 | Generator-randomness-smoke-Test | Generator verwendet kryptografischen RNG; keine deterministischen Folgen zwischen Starts. |
| ST-014 | Dirty-state-Test | Alle Eintrags-, Gruppen- und Zertifikatsänderungen setzen Dirty-State korrekt. |
| ST-015 | Export-warning-Test | Späterer Klartext-Export erfordert ausdrückliche Bestätigung und erzeugt Warnhinweise. |

## 12.1 V1-Release-Gates

Keine bekannten High-Priority-Threats ohne dokumentierte Gegenmaßnahme.

Clipboard-Autoclear und Auto-Lock sind implementiert, getestet und manuell geprüft.

Keine Secrets in Logs, Fehlerdialogen, AppData-Preferences oder temporären Klartextdateien.

.svault-Fehlerfälle, falsche Passwörter, beschädigte Dateien und Backups sind getestet.

Zertifikatseinträge behandeln Private-Key-/PFX-Felder als Secrets.

Importbericht für .psafe3 zeigt nicht abbildbare Inhalte sichtbar an.

README und Benutzerkurzdoku nennen Schutzgrenzen und Nicht-Produktivitätsstatus korrekt.

# 13. Offene Entscheidungen und ADR-Vorschläge

Die folgenden Entscheidungen sollten nicht nur im Chat bleiben, sondern als kurze ADRs im Repository dokumentiert werden. Dadurch bleiben Sicherheitsentscheidungen später nachvollziehbar.

| ADR | Thema | Zu klärende Entscheidung |
| --- | --- | --- |
| ADR-S-001 | KDF-Strategie und Migration | Aktueller PBKDF2-Profilzustand, mögliche Argon2id-Einführung, Migrationspfad, Mindestparameter. |
| ADR-S-002 | Secret-Klassifizierung im Domain-Modell | Welche Feldtypen geheim sind und wie UI, Suche, Logs und Export daran gebunden werden. |
| ADR-S-003 | ClipboardProtectionService | Zentraler Dienst, Autoclear-Zeit, Statusfeedback, Grenzen gegenüber Malware. |
| ADR-S-004 | Auto-Lock und Session-Modell | Was beim Lock passiert, welche Daten im Speicher bleiben dürfen, wie Entsperren abläuft. |
| ADR-S-005 | HTTPS/TLS-Zertifikatsmodell | Felder, Key-Behandlung, Datei-Anhänge erst später, keine V1-PKI-Automation. |
| ADR-S-006 | Import-/Export-Sicherheitsregeln | Warnungen, Importbericht, CSV-Verbot in V1, sichere Migrationshinweise. |
| ADR-S-007 | Recovery ohne Backdoor | Zulässige spätere Recovery-Mechanismen und ausdrücklich ausgeschlossene Hintertüren. |
| ADR-S-008 | Release-Integrität | Checksums, Signierung, Manifestprüfung und Grenzen von Selbst-Hashing. |

# 14. Roadmap-Einordnung

| Version | Sicherheitspriorität | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | Muss | Clipboard-Schutz, Auto-Lock, Passwortgenerator, Datenverlustschutz, .psafe3-Import, Zertifikatseintrag, Security-Review vor Release. |
| V1.x | Soll | Master-Passwort ändern, Restore-Komfort, Zertifikatsablauf-Warnungen, Integritäts-/Release-Prüfungen, bessere Konfliktbehandlung. |
| V2 | Geplant | Verschlüsselte Anhänge, Zertifikatsdateien, TOTP, Historie, Cross-Vault, optionale Online-Funktionen mit Datenschutzkonzept. |
| V3/später | Nur mit separatem Konzept | Recovery ohne Backdoor, ACME-/PKI-Automation, Team/Cloud/Mobile, Browser-Import, Passkeys/WebAuthn. |

Nächster sinnvoller Entwicklungsschwerpunkt Vor neuen Komfortfunktionen sollten ClipboardProtectionService, Auto-Lock/LockService, Passwortgenerator, Dirty-State/Datenverlustschutz und der Zertifikatseintrag sauber implementiert und getestet werden. Genau diese Punkte schließen die wichtigste V1-Sicherheitslücke.

# 15. Referenzen

Interne Bezugsdokumente: überarbeitetes Lastenheft, überarbeitetes Pflichtenheft, Architekturprüfung/Architekturdokument, Roadmap, Featuremap und README des SASD Desktop Secret Managers.

Externe Orientierung: OWASP Threat Modeling Cheat Sheet, OWASP Secrets Management Cheat Sheet, OWASP Cryptographic Storage Cheat Sheet, OWASP Password Storage Cheat Sheet und NIST SP 800-63B. Diese Quellen ersetzen keine projektspezifische Prüfung, helfen aber bei Strukturierung, Kryptografie-, Secret-Management- und Passwort-Entscheidungen.